INFORME DE PRESENTACIÓN DE RELEASE

Proyecto Final

| Nombre del proyecto | VITO Health Connect |
| --- | --- |
| Identificación de la release | R1 — Fundación Técnica |
| Equipo | Flor González, Emma, Cristian Vera, Flor Galarza, Nicolás |
| Fecha de presentación | 28 de junio de 2026 |
| Repositorio | vito-app-android |
| Período | 26 de mayo — 23 de junio de 2026 |

# 2. Planificación de la Release

## Objetivo y alcance

Establecer la infraestructura base del proyecto: inicialización de React Native con módulos nativos para Health Connect, autenticación de usuarios, registro de perfil personal y baseline clínico, integración con dispositivos wearables y sincronización de datos de salud.

Fuente: .cortex/vault/specs/2026-06-04_planificacion-tdd-sprints.md

## Sprints que la componen

| Sprint | Nombre | Fechas | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Fundación Técnica | 26 may — 2 jun | QA + Análisis + Setup | Completado |
| S2 | Login y Registro | 3 jun — 9 jun | Desarrollo | Completado |
| S3 | Perfil y Baseline | 10 jun — 16 jun | Desarrollo | Completado |
| S4 | Calidad de Datos | 17 jun — 23 jun | QA + Estabilización | Completado |

## Duración y fechas clave

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 26 de mayo de 2026 |
| Primer commit del proyecto | 1 de abril de 2026 (pre-R1) |
| Fin de R1 | 23 de junio de 2026 |

## Releases del plan completo

| Release | Nombre | Sprints |
| --- | --- | --- |
| R1 | Fundación Técnica | S1-S4 |
| R2 | Monitoreo y Alertas Tempranas | S5-S11 |
| R3 | Red de Confianza y Voz | S12-S14 |
| R4 | Vittito y Reportes IA | S15-S18 |
| R5 | Salud Predictiva | S19-S24 |

## Definición de Terminado (DoD)

No se encontró un documento formal de DoD para esta release. La spec define criterios de aceptación específicos por cada HU y una definición de done individual por historia.

# Sprint 1 — Fundación Técnica

## 3. Sprint 1 — Historias de Usuario

| ID | Título | Prioridad | Dev(s) asignados |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | Inicialización RN + HC native module + build | Sin dato | Todo el equipo |
| HU-14 | Registro básico de cuenta | Sin dato | Flor G., Cristian, Flor Ga. |
| HU-11 | Inicio de sesión (mail) | Sin dato | Flor G., Emma, Cristian |
| HU-15 | Configuración de perfil personal | Sin dato | Flor G., Cristian, Emma, Flor Ga. |
| HU-21 | Registro de baseline clínico inicial | Sin dato | Flor G., Cristian, Flor Ga. |
| HU-24 | Integración con dispositivos wearables | Sin dato | Flor G., Emma, Cristian, Nico |

Nota: La planificación no registra nivel de prioridad por HU. Se asignaron desarrolladores pero no prioridad relativa.

### Criterios de aceptación

Setup — Inicialización del proyecto:

| CA | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Proyecto React Native 0.85.3 con TypeScript inicializado | Completado |
| CA-02 | Módulo nativo VitoHealthModule.kt creado | Completado |
| CA-03 | Bridge TypeScript VitoHealthNative.ts creado | Completado |
| CA-04 | Build exitoso en Android | Completado |

HU-11 — Inicio de sesión:

| CA | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | El usuario puede ingresar email y contraseña | Completado |
| CA-02 | El sistema valida credenciales incorrectas | Completado |
| CA-03 | El sistema redirige al dashboard luego del login exitoso | Completado |
| CA-04 | La contraseña debe ocultarse visualmente | Completado |

HU-14 — Registro básico de cuenta:

| CA | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | El usuario puede registrar nombre, email y contraseña | Completado |
| CA-02 | El sistema valida campos obligatorios | Completado |
| CA-03 | El sistema evita emails duplicados | Completado |

Fuente: Historias-de-Usuario_VITO.md, src/screens/LoginScreen.tsx, src/screens/RegisterScreen.tsx

## 4. Sprint 1 — Estimación

No se encontró registro de la técnica de estimación utilizada, puntos de historia, ni capacidad del equipo.

## 5. Sprint 1 — Artefactos Generados

Código:

| Archivo | Propósito |
| --- | --- |
| package.json | Dependencias del proyecto |
| tsconfig.json, babel.config.js, metro.config.js | Configuración del toolchain |
| android/.../VitoHealthModule.kt | Módulo nativo Health Connect |
| android/.../HealthDataProvider.kt | Lógica de lectura de Health Connect |
| src/services/VitoHealthNative.ts | Bridge TypeScript para módulo nativo |
| src/context/HealthProvider.tsx | Proveedor de datos de salud |
| src/context/SupabaseProvider.tsx | Proveedor de Supabase |
| src/services/supabase/client.ts | Cliente Supabase |
| src/screens/LoginScreen.tsx | Pantalla de inicio de sesión |
| src/screens/RegisterScreen.tsx | Pantalla de registro |
| App.tsx | Punto de entrada |

CI/CD:

| Archivo | Propósito |
| --- | --- |
| github/workflows/build-android-dev.yml | Workflow de build Android |

Documentación:

| Archivo | Propósito |
| --- | --- |
| arquitectura.md | Documento de arquitectura |
| README.md | Documentación del proyecto |
| INSTRUCCIONES_EQUIPO.md | Guía de desarrollo para el equipo |

Commits representativos:

2670950 — feat: Login/Register screens, Health Connect native modules, navegación y config Android

0ebc532 — feat: conexión funcional Supabase F1 - auth foundation

Capturas planificadas: ver screenshots/sprint-1/ (login-form, register-form). Requiere emulador Android o dispositivo físico para generar las imágenes.

## 6. Sprint 1 — Sprint Review

Funcionalidades completadas (según commits y código):

Proyecto React Native 0.85.3 con TypeScript compilando

Módulo nativo Health Connect (Kotlin) operativo

Bridge TypeScript funcional

Supabase configurado como BaaS

Pantallas Login y Register creadas

CI/CD con GitHub Actions

Historias no completadas y motivos:

| Historia | Motivo |
| --- | --- |
| HU-21 (Baseline clínico) | Dependía del perfil de usuario (HU-15), pasó a S3 |
| HU-15 (Perfil completo) | Versión básica implementada, completa pasó a S3 |

Fuente: análisis de commits y evolución del código en git log.

## 7. Sprint 1 — Sprint Retrospective

No se encontraron minutas de retrospectiva registradas en el repositorio.

# Sprint 2 — Login y Registro

## 3. Sprint 2 — Historias de Usuario

| ID | Título | Prioridad | Dev(s) asignados |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Inicio de sesión (mail) | Sin dato | Flor G., Emma, Cristian |
| HU-14 | Registro básico de cuenta | Sin dato | Flor G., Cristian, Flor Ga. |

Criterios de aceptación:

Los mismos criterios listados en Sprint 1, dado que son las mismas HUs.

Fuente: Historias-de-Usuario_VITO.md

## 4. Sprint 2 — Estimación

No se encontró registro de estimación.

## 5. Sprint 2 — Artefactos Generados

| Archivo | Propósito | Commit |
| --- | --- | --- |
| src/screens/LoginScreen.tsx | Pantalla de inicio de sesión | 0378ac5 |
| src/screens/RegisterScreen.tsx | Pantalla de registro | 0378ac5 |
| src/navigation/RootNavigator.tsx | Navegador raíz con lógica condicional | 06e01b5, aab43a4 |

Integración con Supabase Auth:

supabase.auth.signInWithPassword() — login

supabase.auth.signUp() — registro

supabase.auth.getSession() — sesión persistente

@react-native-async-storage/async-storage — persistencia local

## 6. Sprint 2 — Sprint Review

Funcionalidades completadas:

Login con email y contraseña funcional contra Supabase Auth

Registro de nueva cuenta con validación de campos

Sesión persistente entre reinicios de la app

Redirección condicional según sesión activa

Historias no completadas:

Ninguna. Ambas HUs se completaron.

## 7. Sprint 2 — Sprint Retrospective

No se encontraron minutas de retrospectiva registradas en el repositorio.

# Sprint 3 — Perfil y Baseline

## 3. Sprint 3 — Historias de Usuario

| ID | Título | Prioridad | Dev(s) asignados |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Configuración de perfil personal | Sin dato | Flor G., Cristian, Emma, Flor Ga. |
| HU-21 | Registro de baseline clínico inicial | Sin dato | Flor G., Cristian, Flor Ga. |
| HU-24 | Integración con dispositivos wearables | Sin dato | Flor G., Emma, Cristian, Nico |
| HU-22 | Registro manual de signos vitales | Sin dato | Flor G., Emma |
| HU-23 | Registro de síntomas | Sin dato | Cristian, Flor Ga. |
| HU-25 | Sincronización de datos de salud | Sin dato | Nico |
| HU-26 | Validación / normalización de datos | Sin dato | Nico |

### Criterios de aceptación

HU-15 — Configuración de perfil personal:

| CA | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Registrar nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, sexo biológico, género, nacionalidad | Completado |
| CA-02 | Cálculo automático de edad desde fecha de nacimiento | Completado |
| CA-03 | Los datos persisten entre sesiones | Completado |

HU-24 — Integración con dispositivos wearables:

| CA | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Conexión con dispositivos compatibles desde la app | Completado (Health Connect) |
| CA-02 | Recepción automática de datos biométricos | Completado |
| CA-03 | Cada dato almacena su origen (dispositivo o manual) | Completado |

HU-25 — Sincronización de datos de salud:

| CA | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Sincronización automática en intervalos | Completado (30s auto-refresh) |
| CA-02 | Botón manual de recarga | Completado |
| CA-03 | Detección de conflictos entre fuentes | No implementado |
| CA-04 | Priorización de wearable sobre manual | No implementado |

Fuente: Historias-de-Usuario_VITO.md, código en src/

## 4. Sprint 3 — Estimación

No se encontró registro de estimación.

## 5. Sprint 3 — Artefactos Generados

Pantallas creadas:

| Archivo | Propósito |
| --- | --- |
| src/screens/PerfilScreen.tsx | Visualización de perfil |
| src/screens/EditarPerfilScreen.tsx | Edición de perfil |
| src/screens/CompleteProfileScreen.tsx | Finalización de registro post-signup |
| src/screens/HistorialScreen.tsx | Historial de signos vitales |

Health Connect extendido (tipos de datos leídos):

Pasos, Calorías, Distancia, Sueño, Ejercicio

Frecuencia cardíaca, Presión arterial, Oxigenación (SpO2), Temperatura corporal

ML Pipeline:

ml-trainer/ — Pipeline de ML en Python

Dataset cardiovascular para modelo de predicción

Decisiones de diseño documentadas:

vault/decisions/DEC-2026-06-05-custom-svg-chart-con-panresponder-vs-libreria-externa-de-graficos.md

vault/decisions/DEC-2026-06-05-rootnavigator-wrapper-vs-inline-stack-en-bottomtabnavigator.md

Commits representativos:

9aa169d — feat: Health Connect BP/SpO2/temp + auto-refresh 30s + rename VITO + refresh button (2026-06-06)

db5f3b7 — feat: CompleteProfileScreen post-registro + fix loading hang + BP siempre visible (2026-06-17)

## 6. Sprint 3 — Sprint Review

Funcionalidades completadas:

Perfil de usuario completo con visualización y edición

Cálculo automático de edad

Health Connect extendido a 10 tipos de datos biométricos

Auto-refresh de datos cada 30 segundos

Botón de recarga manual en dashboard

Dashboard con 4 indicadores vitales desde datos sincronizados

Pipeline ML inicializado

Historias no completadas y motivos:

| Historia | Motivo |
| --- | --- |
| HU-23 (Síntomas) | No se encontró evidencia de implementación |
| HU-26 (Validación/normalización) | No se encontró evidencia de implementación |
| HU-22 (Signos manuales) | No se encontró evidencia de implementación completa |

## 7. Sprint 3 — Sprint Retrospective

No se encontraron minutas de retrospectiva registradas en el repositorio.

# Sprint 4 — Calidad de Datos

## 3. Sprint 4 — Historias de Usuario

| ID | Título | Prioridad | Dev(s) asignados |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-22 | Registro manual de signos vitales | Sin dato | Flor G., Emma |
| HU-23 | Registro de síntomas | Sin dato | Cristian, Flor Ga. |
| HU-25 | Sincronización de datos de salud | Sin dato | Nico |
| HU-26 | Validación / normalización de datos | Sin dato | Nico |

### Criterios de aceptación

HU-25 — Sincronización:

| CA | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Sincronización automática en intervalos configurables | Completado |
| CA-02 | Caché local de Health Connect cuando datos_reloj está vacío | Completado |
| CA-03 | Detección de conflictos entre fuentes | No implementado |
| CA-04 | Priorización de wearable sobre manual | No implementado |

## 4. Sprint 4 — Estimación

No se encontró registro de estimación.

## 5. Sprint 4 — Artefactos Generados

Código de estabilización:

| Área | Cambios realizados | Commit |
| --- | --- | --- |
| Navegación | Fix initialRouteName condicional según sesión | 6d03dcc |
| Navegación | Stack.Screen individuales sin grupos | 06e01b5 |
| Navegación | Login y Register siempre en el navigator | aab43a4 |
| Health Connect | Caché local cuando datos_reloj vacío | 601b103 |
| Sesión | Retry automático + fix timeout race condition | 3ad5e93 |
| CI/CD | Build release APK standalone | 31968e0, d32bfb0 |
| CI/CD | Actualización Gradle v4 | 6e6df05 |
| Perfil | Bypass @supabase/supabase-js con raw fetch | 9c7d2f2 |
| UX | Banner opcional en PerfilScreen (no bloqueante) | 5d8c2b7 |

## 6. Sprint 4 — Sprint Review

Funcionalidades completadas:

Estabilización de la navegación (4 bugs corregidos)

Caché local de Health Connect

Sesión persistente con reintentos automáticos

CI/CD robusto con APK standalone + Dev Client

Bypass de @supabase/supabase-js funcional

Experiencia no bloqueante (banner en lugar de pantalla obligatoria)

Historias no completadas y motivos:

| Historia | Motivo |
| --- | --- |
| HU-23 (Síntomas) | Postergado — se priorizó estabilización técnica |
| HU-26 (Validación/normalización) | Postergado — requiere diseño adicional |
| HU-22 (Signos manuales) | Parcial — entrada manual requiere diseño UX adicional |

## 7. Sprint 4 — Sprint Retrospective

No se encontraron minutas de retrospectiva registradas en el repositorio.

# 8. Demo de la Release R1

Funcionalidades a demostrar:

Registro de nueva cuenta — RegisterScreen.tsx

Inicio de sesión — LoginScreen.tsx

Persistencia de sesión — SupabaseProvider.tsx

Perfil de usuario — PerfilScreen.tsx, EditarPerfilScreen.tsx

Health Connect — VitoHealthModule.kt, HealthDataProvider.kt

Dashboard con 4 indicadores vitales — InicioScreen.tsx, HealthDashboard.tsx

Auto-refresh y recarga manual — HealthProvider.tsx

Navegación entre pantallas — RootNavigator.tsx, BottomTabNavigator.tsx

Flujo de la demo:

1. Abrir la app → LoginScreen (sin sesión activa)

2. ¿No tenés cuenta? Registrate → completar formulario → [Crear cuenta]

3. Redirección al Dashboard con 4 indicadores vitales

4. Cerrar app y reabrir → sesión persistente → Dashboard directo

5. Navegar a Perfil → ver datos → editar → guardar

6. Health Connect → permisos → datos biométricos en dashboard

7. Recarga manual en dashboard

Resultados:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Commits en R1 | 50+ |
| Líneas de código TypeScript | ~6,418 |
| Archivos TypeScript/TSX | 34 |
| Pantallas desarrolladas | 8 |
| Componentes UI | 10 |
| Tipos de datos Health Connect | 9 |
| HUs del plan | 10 |
| HUs con evidencia de implementación parcial o total | 5 (Setup, HU-11, HU-14, HU-15, HU-24) |

Nota sobre screenshots: Las capturas deben generarse con un emulador Android. Estructura de directorios lista en screenshots/.

# 9. Planificación de la Próxima Release

R2 — Monitoreo y Alertas Tempranas (24 jun — 10 ago)

Fuente: .cortex/vault/specs/2026-06-04_planificacion-tdd-sprints.md

Historias candidatas por sprint:

| Sprint | HUs |
| --- | --- |
| S5 (24 jun - 30 jun) | HU-31 Dashboard, HU-36 Menú, HU-32 Reportes, HU-41 Alerta hipoxia, HU-42 Alerta FC, HU-43 Alerta PA |
| S6 (1 jul - 7 jul) | HU-31 Dashboard, HU-36 Menú, HU-65 Check-in emocional |
| S7 (8 jul - 14 jul) | HU-32 Reportes, HU-41 Alerta hipoxia, HU-62 Respuestas sugeridas |
| S8 (15 jul - 21 jul) | HU-42 Alerta FC, HU-43 Alerta PA |
| S9 (22 jul - 28 jul) | HU-37 Alertas en dashboard, HU-63 Recomendaciones |
| S10 (29 jul - 4 ago) | HU-51 Notificaciones push, HU-61 Chat Vittito |
| S11 (5 ago - 10 ago) | Estabilización R2 |

# Pendientes de completar

Las siguientes secciones del template no pudieron completarse por falta de datos en el repositorio. Acá van sugerencias de cómo generarlos:

| Sección | Qué falta | Sugerencia |
| --- | --- | --- |
| Prioridad por HU | No hay registro de prioridades | Definir en equipo: Alta/Media/Baja según impacto y dependencias. Reunión de 30 min. |
| Estimación (story points / planning poker) | No hay estimación | Sesión de Planning Poker con Fibonacci (1,2,3,5,8,13). Estimar solo HUs pendientes. |
| Sprint Backlog / Kanban | No hay tablero registrado | Crear GitHub Projects con columnas: To Do / In Progress / Done. Mover HUs como issues. |
| Burndown chart | No hay seguimiento diario | Arrancar desde R2: registrar puntos completados al final de cada día. |
| Screenshots | Estructura screenshots/ creada con carpetas por sprint (sprint-1, sprint-3, sprint-5). Capturas documentadas en el informe markdown. | PENDIENTE: Capturar con emulador Android o dispositivo físico (16 capturas planificadas). Ver screenshots/ en el repositorio. |
| Sprint Review (feedback) | No hay minutas | Documentar después de cada demo: qué se mostró, qué comentarios dio el equipo/profesor. |
| Sprint Retrospective | No hay minutas | Usar dinámica Start/Stop/Continue y guardar resultado en .cortex/vault/. |
| DoD de release | No hay Definition of Done global | Definir checklist común: compila, tests pasan, código revisado, CA OK. |

# Anexo: Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Framework principal | React Native | 0.85.3 |
| Lenguaje | TypeScript | 5.8.3 |
| UI Engine | React | 19.2.3 |
| Navegación | React Navigation | v7 |
| Android SDK | compileSdk / targetSdk | 35 |
| Módulos nativos | Kotlin | 1.9.24 |
| Health Connect SDK | connect-client | 1.1.0-alpha11 |
| Backend | Supabase | 2.107.0 |
| ML Pipeline | Python / FastAPI | — |
| CI/CD | GitHub Actions + Expo Dev Client | — |

# Anexo: Equipo

| Desarrollador | Correo en git | Commits en R1 |
| --- | --- | --- |
| Cristian Vera | veracristianadrian@gmail.com | 31 |
| florenstt (Flor/Nico) | florenstt@... | 22 |
| flor-galarza | flor.univ2024@gmail.com | 14 |
| florensg (Flor González) | floo.g1096@gmail.com | 3 |
| Florencia Gonzalez | 79384901+florensg@... | 2 |

Fuente: git shortlog -sn